Inwestycje planowane do realizacji w latach 2014 – 2016



· Inwestycje planowane w infrastrukturę techniczną w latach 2014 – 2016 
· Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny w latach 2014 – 2016
· Podsumowanie planowanych inwestycji w latach 2014 – 2016 

Inwestycje planowane w infrastrukturę techniczną w latach 2014 – 2016 

1. Dostosowanie budynku Szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonujące działalność leczniczą. 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie planuje rozpocząć inwestycję wieloletnią w infrastrukturę techniczną budynku polegającą na dostosowaniu budynku Szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonujące działalność leczniczą. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności infrastruktury Szpitala w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. W ramach realizacji tego zadania będą wykonane poniższe prace:
1. Roboty demontażowe,
2. Roboty budowlane,
3. Przebudowa instalacji sanitarnych,

4. Przebudowa instalacji elektrycznych, 

Zrealizowanie działań związanych z dostosowaniem Dziecięcego Szpitala Klinicznego do nowoczesnej infrastruktury podwyższy jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych Małym Pacjentom oraz ogólną estetykę i efekt wizualny budynku. Wykonanie całej zaplanowanej inwestycji poprawi bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala, w bardzo znacznym stopniu poprawione zostaną warunki socjalno-bytowe i standardy leczenia oraz obniżone zostaną koszty eksploatacyjne obiektu i serwisowania instalacji. Dodatkowo istotny jest aspekt estetyczny, który pośrednio jest ważny przy efektach leczenia zarówno krótko i długotrwałych pobytów pacjentów w oddziałach i klinikach szpitalnych. Obecny stan techniczny budynku wymaga kompleksowej przebudowy, ponieważ nie spełnia obowiązujących norm prawnych.
Szacunkowy koszt całej inwestycji to kwota – 22 000 000,00 zł.
Finansowanie z zakresu prac przygotowawczych, projektowych oraz obsługi inwestorskiej zostało zrealizowane ze środków własnych Dziecięcego Szpitala Klinicznego w kwocie – 1 220 000,00 zł w 2009 roku. Natomiast planowane jest pozyskanie kwoty – 22 000 000,00 zł z Ministerstwa Zdrowia lub z funduszy zewnętrznych w przestrzeni czasowej od 2014 roku do 2016 roku. 

2. Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Przebudowa istniejącego węzła elektroenergetycznego ma na celu zwiększenie poboru mocy i zapewnienie niezbędnej elektrycznej mocy przyłączeniowej dla pokrycia aktualnych i przyszłych potrzeb Szpitala, które wynikają z dużego poboru energii elektrycznej przez sprzęt i aparaturę medyczną użytkowany w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zwiększenie mocy poboru energii elektrycznej jest również ściśle związane z przyszłymi planami Szpitala dotyczącymi rozbudowy obecnej bazy wyposażenia o innowacyjny sprzęt i aparaturę medyczną.

Realizacja tego zadania pozwoli na uzyskanie własnego zasilania z sieci zakładu energetycznego oraz zasilania gwarantowanego agregatem prądotwórczym. Dzięki przebudowie zostanie zwiększona moc przyłączeniowa z obecnej około 1000 kW do pożądanej 2000 kW, a także pozwoli spełnić wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych. Moc elektroenergetyczna zostanie doprowadzona do budynku Szpitala poprzez:

1. Budowę przyłącza kablowego SN 15kV, podstawowego i rezerwowego, od stacji elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego do rozdzielni SN 15kV DSK;

2. Budowę budynku rozdzielni SN 15kV wraz z rozdzielnicą SN 15 kV, pośrednim układem pomiarowym, automatyką zabezpieczeniową, telemechniką;

3. Przebudowę komór transformatorowych z wykonaniem: wentylacji wymuszonej, mostów szynowych 0,4 kV, kabli łączących transformatory z rozdzielnią SN, przebudowy dwóch transformatorów olejowych 630 kVA 15/0,4 kV na suche 2000 kVA 15/0,4 kV;

4. Przebudowę uziemienia roboczego i ochronnego rozdzielni głównej;
5. Przebudowę i budowa rozdzielni S3 z wykonaniem: nowych budynków rozdzielni, dostosowania kanałów i tras kablowych w części istniejącej rozdzielni, wentylacji wymuszonej, przebudowy rozdzielnicy głównej S3 230/400 V z układem samoczynnego załączenia rezerwy, rejestracją parametrów sieci, układem do kompensacji mocy biernej, układem kabli w rozdzielni;

6. Przebudowa rozdzielni C w rozdzielni głównej S3 z wykonaniem: przebudowy rozdzielnicy;
7. Budowa układu agregatu prądotwórczego zapewniającego zasilanie rezerwowe (gwarantowane) z kablami nN 230/400 V zasilającymi rozdzielnie elektryczne DSK, zbiornikiem paliwa napędowego;
8. Przebudowa podrozdzielni A, B, C, D1, D2, E, zasilania wody lodowej i tomografu;

9. Budowa nowych tras kablowych oraz kabli 230/400 V od rozdzielni głównej do podrozdzielni A, B, C, D1, D2, E, wody lodowej, tomografu komputerowego.

Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy zasilania elektroenergetycznego pozwoli na całkowite zabezpieczenie potrzeb w moc elektryczną potrzebną do realizacji działalności podstawowej Szpitala.
Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia – 9 057 000,00 zł, o którą Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie będzie wnioskował do Ministerstwa Zdrowia. Środki finansowe poniesione do 31.12.2011 r. przez Szpital dotyczyły prac przygotowawczych i projektowych na łączną kwotę 74 000,00 zł.
3. Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie planuje przebudowę lądowiska dla śmigłowców  ratunkowych celem dostosowania do wymogów obowiązującego prawa, w zakresie prawa lotniczego, budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk. Zakres planowanej przebudowy lądowiska obejmuje:

· roboty rozbiórkowe,

· przebudowę pola wzlotów lądowiska dla śmigłowców,

· przebudowę drogi dojazdowej wraz z miejscem postojowym dla pojazdów ratowniczych,

· rozbudowę ogrodzenia lądowiska,

· montaż oświetlenia nawigacyjnego i wskaźnika kierunku wiatru wraz z budową sieci elektroenergetycznej.
Przesłanką jest zapewnienie funkcjonowania lądowiska w systemie 24-godzinnym, w związku z sygnalizowaną możliwością  wykorzystania do lotów nocnych śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budowa jest elementem dostosowania lądowiska do potrzeb funkcjonującego w Szpitalu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz planowanego uruchomienia Centrum Urazowego dla Dzieci. 
Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia – 500 000,00 zł. Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie zapewnienie bezpieczeństwa Małym Pacjentom z makroregionu środkowo – wschodniej Polski transportowanym do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
4. Rozbudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu dostosowania pomieszczeń pod montaż rezonansu magnetycznego.
Planowana rozbudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej ma na celu utworzenia od podstaw nowej pracowni rezonansu magnetycznego w pełni dostosowaną na potrzeby wykonywania specjalistycznych badań. Pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego muszą spełniać wymagania z zakresu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonujące działalność leczniczą, oraz przepisów BHP, p.poż, i sanepidu. 
Nowy pawilon stanowiący pracownię rezonansu magnetycznego zaprojektowano jako dobudowany fragment budynku parterowego oddylatowanego od zasadniczych segmentów Szpitala. Konstrukcję budynku stanowią zewnętrzne ściany nośne oraz wewnętrzny monolityczny żelbetonowy układ słupowo-ryglowy. Na ryglach oparte są monolityczne płyty wylewane na mokro stanowiące dolną powłokę stropodachu nieprzełazowego. W związku z występowaniem kanałów c.o. w miejscu lokalizacji budynku posadowienie jego jest różne w zależności od usytuowania w terenie. Słupy i ściany zewnętrzne zlokalizowane bezpośrednio przy istniejącym budynku posadowione są na belkach podwalinowych opartych na istniejącej ścianie zewnętrznej piwnicy oraz ścianie wykonanej bezpośrednio wzdłuż ściany kanału c.o. Pozostałe słupy wewnętrzne posadowione są na stopach żelbetonowych lub studniach.
W zakres pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego wchodzić będą:

· pomieszczenie z urządzeniem;

· sterownia;

· pomieszczenie opisowe;

· pokój przygotowania pacjenta;
· poczekalnia dla pacjentów;
· pomieszczenie techniczne;

· WC dla pacjentów;

· WC dla personelu.

W ramach prac rozbudowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej będą przeprowadzone prace budowlane, prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, technicznej, wodno – kanalizacyjnej centralnego ogrzewania oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne. Zakres prac obejmujący rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
1. Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty budynku, w tym: wykopy oraz przekopy pod fundamenty budynku,;
2. Wykonanie fundamentów, w tym: wykonanie stóp i ław fundamentowych żelbetonowych, wykonanie ścian żelbetonowych, grubości 12 cm, prostych, o wysokości do 6 m, wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetonowych elementów budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, powłokowej bitumicznej; 

3. Wykonanie konstrukcji nadziemna (parteru), w tym: wykonanie słupów żelbetonowych prostokątnych pod stropy monolityczne, wysokość do 4m, wykonanie ścian budynku 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściany do 4-5 m, grubość 25 cm, wykonanie otworów w ścianach murowanych na okna, wykonanie otworów w ścianach murowanych na drzwi, wykonanie wieńców monolitycznych na ścianach zewnętrznych o szerokości 30 cm, wykonanie konstrukcji stropów z desek i płyt, wypełnienie betonem, zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynku; 

4. Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, w tym: wykonanie ścian budynku o wysokości 4,5 m z cegieł budowlanych, wykonanie ścianek działowych, ażurowych, wykonanie wentylacji stropodachu wraz z osadzeniem kratek wentylacyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, wykonanie dachu z płyt prefabrykowanych, żelbetonowych korytkowych zamkniętych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem;
5. Wykonanie ścianek działowych, w tym: wykonanie ścianek działowych z cegły, wykonanie ścianek żelbetonowych, 

6. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: montaż ościeżnic stalowych drzwiowych (33 szt.), montaż skrzydeł drzwiowych 46,600m2 (22 szt.), montaż skrzydeł drzwiowych 19,80m2 (12 szt.), montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, 2-stronnych z samozamykaczem 35,80m2 (17 szt.), obsadzenie okien i drzwi balkonowych z PCV zewnętrznych, 

7. Wykonanie podłoża i posadzek, tym: wzmacnianie podłoża gruntowanego, izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej, położenie płyt żelbetonowych, izolacja z folii polietylenowej, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych, położenie warstwy z zaprawy cementowej wyrównawczej pod posadzki, położenie posadzek, wraz z cokołami, położenie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych 464,84m2, położenie posadzki z płytek kamiennych 38,67m2;
8. Wykonanie tynków wewnętrznych, oblicowań i sufitów podwieszanych, w tym: wykonanie tynków na stropach płaskich 341,12m2, wykonanie tynków na ścianach i pilastrach 1 114,920m2, wykonanie gładzi wewnętrznych 253,200m2, wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach 911,31m2, montaż ścian i sufitów z blachy stalowej 101,26m2, montaż sufitów podwieszanych 87,92m2, licowanie ścian płytkami ceramicznymi 203,61m2; 

9. Wykonanie robót malarskich i innych wykończeniowych, w tym: malowanie tynków wraz z gruntowaniem 1i285,83m2, montaż odbojów poręczy, drzwiowych, narożników ochronnych;
10. Wykonanie elewacji zewnętrznej. 

Kosztorys inwestorski rozbudowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej opiera się na kwocie 1 108 602,00 zł brutto. 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie złożył aplikację do Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia projektu pod nazwą „Poprawa i dostosowanie infrastruktury Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie mające na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w środkowowschodniej Polsce” w ramach konkursu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Finansowanie w ramach powyższego konkursu obejmuje 80% wartości, natomiast pozostałe 20% finansowane będzie przez Ministerstwo Zdrowia. 
Ponadto wniosek ten obejmuje zakup i montaż urządzenia rezonansu magnetycznego, oraz przebudowę pracowni cytogenetycznej i jej doposażenie w nowoczesną i innowacyjną aparaturę i sprzęt medyczny. 
W ramach przygotowania powyższego projektu Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie poniósł koszty ze środków własnych Szpitala związane: 

1) z przygotowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy Pracowni Cytogenetycznej w kwocie 30 750,00 zł brutto, wymaganej do projektu, poniesione w 2013 roku;

2) z przygotowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej w kwocie 48 800,00 zł brutto, wymaganej do projektu, poniesione w 2009 roku;
3) 
z przygotowaniem studium wykonalności projektu do aplikacji do konkursu w kwocie 12 200,00 zł brutto, wymaganej do projektu, poniesione w 2013 roku.
5. Dostosowanie infrastruktury Szpitala do wymogów przeciwpożarowych. 

W aspekcie prac dostosowawczych obiektu Szpitala do wymogów obowiązującego prawa wymagane jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala. Szpital powinien spełniać wytyczne zawarte w rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego będzie wymagało wyposażenia w system sygnalizacji pożaru oraz połączenia urządzeń w system monitoringu pożarowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, o czym stanowi decyzja wydana w dniu 06.07.2011 r. przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.  
W ramach planowanego zadania należy wykonać prace: 
1. Rozprowadzenie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, które umożliwią stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych;

2. Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego w strefach bezpieczeństwa pożarowego, który umożliwi rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych dla zapewnienia potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie;

3. Montaż drzwi przeciwpożarowych w wydzielonych strefach pożarowych niezbędnych do odcięcia ognia na obszarze ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych;
4. Wyposażenie budynku szpitala w niezbędne do ochrony przeciwpożarowej urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu z klatek schodowych;

5. Wyposażenie budynku szpitala w system automatycznego sygnalizowania 
i powiadamiania komendy miejskiej państwowej straży pożarnej w lublinie 
o ewentualnym pożarze.  
Łączny koszt wykonania tego zadania szacuje się na wartość 6 000 000,00 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych Szpitala.
6. Przebudowa Pracowni Cytogenetycznej.
Pomieszczenia Pracowni Cytogenetycznej, przeznaczone do przebudowy, znajdują się na poziomie I piętra pawilonu C3 Szpitala, są użytkowane obecnie i nadal będą użytkowane przez Pracownię Cytogenetyki Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Celem przebudowy jest dostosowanie pomieszczeń pracowni pod montaż nowego sprzętu medycznego służącego do wykonywania badań cytogenetycznych.
Zakres robót w budynku: 

1. Roboty demontażowe, w tym: demontaż istniejących instalacji elektrycznej, wod-kan, i c.o. i kanałów wentylacji mechanicznej, rozbiórka istniejących warstw posadzkowych, przebicia nowych otworów drzwiowych lub powiększenie otworów drzwiowych istniejących w miejscach wskazanych w projekcie, demontaż fragmentu sufitu podwieszonego w korytarzu głównym w związku z koniecznością wykonania nowej ścianki działowej oddzielającej pracownie cytogenetyki od korytarza ogólnodostępnego, demontaż drzwi wewnętrznych istniejących wg wskazań w projekcie, 

2. Roboty budowlane w budynku, w tym: wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków PGS gr. 12 cm lub z płyt G-K gr. 12 cm na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełna mineralna, zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami PGS gr. 12 cm, wykonanie nowych nadproży w otworach w ścianach istniejących, montaż okna wewnętrznego, wykonanie nowych warstw podposadzkowych, wykonanie nowych warstw posadzkowych, wykonanie fragmentów nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. IV, zatartych na gładko i szpachlowanych gładzią gipsowa lub z płyt GK mocowanych na plackach gipsowych, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych wszystkich pomieszczeń,
 (farby muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz winny umożliwiać ich mycie i dezynfekcje), wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych z płyt  G-K, podwieszonych na ruszcie stalowym, montaż nowych drzwi, wykonanie nowych wykładzin ściennych z płytek ceramicznych. 
Kosztorys inwestorski przebudowy Pracowni Cytogenetycznej opiera się na kwocie 401 466,00 zł brutto. 

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie złożył aplikację do Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia projektu pod nazwą „Poprawa i dostosowanie infrastruktury Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie mające na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w środkowowschodniej Polsce” w ramach konkursu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Finansowanie w ramach powyższego konkursu obejmuje 80% wartości, natomiast pozostałe 20% finansowane będzie przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto wniosek ten obejmuje zakup i montaż nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu i aparatury medycznej do Pracowni Cytogenetycznej, oraz rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej i zakup urządzenia rezonansu magnetycznego.
W ramach przygotowania powyższego projektu Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie poniósł koszty ze środków własnych Szpitala związane: 

1) z przygotowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy Pracowni Cytogenetycznej w kwocie 30 750,00 zł brutto, wymaganej do projektu, poniesione w 2013 roku;

2) z przygotowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej w kwocie 48 800,00 zł brutto, wymaganej do projektu, poniesione w 2009 roku;

3) 
z przygotowaniem studium wykonalności projektu do aplikacji do konkursu w kwocie 12 200,00 zł brutto, wymaganej do projektu, poniesione w 2013 roku.
Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny w latach 2014 – 2016
1. Zakup sprzętu środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach konkursu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie złożył aplikację do Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia projektu pod nazwą „Poprawa i dostosowanie infrastruktury Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie mające na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w środkowowschodniej Polsce” w ramach konkursu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt obejmuje rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej i przebudowę Pracowni Cytogenetycznej oraz zakup rezonansu magnetycznego i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pracownię Cytogenetyczną.
1) Rezonansu Magnetycznego

Rezonans magnetyczny 32 – kanałowy jest nowoczesną i jedną z najdokładniejszych metod obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Pozwala na wczesną diagnostykę i zaplanowanie leczenia wielu chorób, ponieważ obrazy uzyskane w trakcie badania dostarczają niezwykle precyzyjnych informacji o najmniejszych zmianach chorobowych zachodzących w organizmie człowieka. 
Do obrazowania tkanek i narządów ludzkiego ciała wykorzystuje się właściwości protonów wodoru, które w silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. 
Cechy ogólne urządzenia: 

· krótki magnes, 

· szeroka średnica tunelu (powyżej 60 cm), 

· zerowa stratność ciekłego helu, 

· wysoka jednorodność pola magnetycznego, 

· obszerne pole widzenia we wszystkich osiach, tj. X, Y, Z (FOV = 50 cm,
· nowoczesne gradienty (minimum: amplituda: 44 mT/m, slewrate: 200T/m/s).
Rezonans magnetyczny jest badaniem umożliwiającym w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie, jak również trójwymiarowo. Jest to metoda wykazująca wysoką czułość i specyficzność diagnostyczną w ocenie ośrodkowego układu nerwowego (mózg, rdzeń kręgowy), tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy), narządów jamy brzusznej i serca. Rezonans magnetyczny jest metodą o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, która pozwala na precyzyjną ocenę struktur anatomicznych oraz ewentualnych patologii z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń krwionośnych całego organizmu (tzw. Angiografia rezonansu magnetycznego) bez użycia środka kontrastowego (w sposób nieinwazyjny).
Szacunkowy koszt zakupu rezonansu magnetycznego – 6 150 000,00 zł brutto.

Zakup sfinansowany zostanie w 80% wartości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, natomiast pozostałe 20% finansowane będzie przez Ministerstwo Zdrowia.
2) Sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Pracowni Cytogenetycznej
Doposażenie w nowoczesną i innowacyjną aparaturę i sprzęt medyczny będzie obejmowało zakup:
· Zestaw do analizy mikromacierzy DNA z systemem wysoko rozdzielczego skanowania w systemie hybrydyzacji porównawczej genomu (aCGH-analizator);

· Dygestorium chemicznego dwustanowiskowego z wyciągiem chemicznym oparów;

· Termocykler gradientowy dwublokowy do łańcuchowej reakcji polimeryzacji PCR – 2 szt.; 
· Zestaw komputerowy i serwery z oprogramowaniem do analizy danych metody MPLA;
· Mikroskop fluorescencyjny z automatycznym kołem filtrowym;
· Mikroskop świetlny - 2 szt.;

· Komputerowy zintegrowany system do pomiar i kontroli parametrów fizycznych;
· Zestaw pomocniczego sprzętu laboratoryjnego do przygotowania, wykonania i analizy próbek biologicznych do aparatu aCGH;

· Mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem; 

· Biofotometr;
· Komora laminarna 120 cm z lampą UV, laminarnym przepływem powietrza, z filtrem Hepa;

· Komora Laminarna do PCR z lampą UV, laminarnym przepływem powietrza, z zestawem filtrów dedykowanych do pracy z metodą łańcuchowej reakcji polimeryzacji DNA;
· Automatyczny zestaw do wykonywania preparatów metafazalnych;
· Aparat do izolacji materiału genetycznego do analiz molekularnych (DNA/RNA) izolacji materiału genetycznego, stacji płynów;
· Zestaw do sekwencjonowania masowego NGS Next Generation Sequencing;
· Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do analizy danych uzyskanych w toku analizy aCGH;
· Oprogramowanie stanowiące „upgrade” do istniejącego w pracowni aparatu GENETIC ANALYZER 3130;

· Oprogramowanie komputerowe do automatycznej analizy chimeryzmu komórkowego po przeszczepie;
· System do archiwizacji żeli agarozowych i poliakrylamidowych wraz z oprogramowaniem do analizy;

· Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do analizy mutacji –analiza danych po sekwencjonowaniu;

Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postępowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA. 
Aby spełnić standardy procedur diagnostyki genetycznej ECA nieodzowne jest wyposażenie pracowni w aparaturę niezbędną do przygotowania materiału do badań genetycznych tzn. przystosować pomieszczenie pracowni tak, aby spełniały podstawowe parametry fizyczne tj. temperatura, wilgotność, właściwa organizacja pomieszczeń, dostosowanie wyposażenia sprzętu do pracy z materiałem zakaźnym tj. praca pod wyciągiem chemicznym z oparami szkodliwymi dla zdrowia, izolowanie materiału genetycznego w postaci DNA/RNA oraz praca z materiałem po izolacji pod komorami laminarnymi. Niezbędne jest także wyposażenie pracowni w podstawowa aparaturę pomiarową DNA/RNA oraz zabezpieczenie i monitorowanie warunków przechowywania i bio-bankowania materiału genetycznego.
Szacunkowy koszt zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 4 609 900,00 zł brutto.
Zakup sfinansowany zostanie w 80% wartości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, natomiast pozostałe 20% finansowane będzie przez Ministerstwo Zdrowia.
2. Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. 
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ma na celu rozwój specjalistycznych 
i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz podwyższenie jakości opieki medycznej. Obecna baza sprzętowa wymaga wymiany wieloletniego i już zużytego sprzętu oraz aparatury medycznej. Jednocześnie wykonie planowanej przebudowy, a także zakup innowacyjnego sprzętu i aparatury medycznej pozwoli spełnić warunki Narodowego Funduszu Zdrowia, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania świadczeń gwarantowanych z różnych zakresów lecznictwa. Pozyskana nowa baza sprzętowa umożliwi na wykonywanie nowych zabiegów operacyjnych metodami powszechnie uznanymi na świecie, a dotychczas nie stosowanymi w naszym Szpitalu. 

W obszarze infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej należy zakupić dla: 

· Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - zintegrowany system sali operacyjnej; zestaw do manometrii odbytu i przełyku; Rtg z ramieniem C; inkubatory; pompy infuzyjne; kardiomonitory; laser; 

· Oddziału Kardiologii Dziecięcej - bieżnia z oprogramowaniem stołu do Tilt-Testów; aparat echokardiograficzny;

· Oddziału Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej – wyposażenie gabinetu aerozoloterapii (nebulizatory aktywowane lub kontrolowane wdechem chorego); system kalkulacji nebulizacji NEBULA i OLCIA;
· Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – 4 szt. monitorów hemodynamiki;
· Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii – stadiometr do pomiaru wysokości dzieci; wagi elektroniczne niemowlęce (2 szt.); pompy infuzyjnej dwutorowej; pompy infuzyjnej objętościowej; aparatu do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego; kardiomonitor; pulsoksymetr; inhalator Eliksir;
· Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii – videonystagmograf; unit laryngologiczny z wyposażeniem;

· Oddziału Ogólnopediatrycznego – videokolonoskop; sondy pH-metrycznych;
· I Oddział Ortopedii Dziecięcej - instrumentarium do operacji martwicy głowy kości udowej; podoskop; doposażenie artroskopu; tor wizyjny; aparat USG; platforma chodu; 
· II Oddziału Ortopedii Dziecięcej - zakup kompletu instrumentarium operacyjnego do osteotomii wg Ganza; zestaw do przezszyjkowego zabiegu typu forage ze specjalistycznymi frezami;  instrumentarium i zestaw implantów do stabilizacji zatoki stępu (system Wright); bezprzewodowe napędy – mini maxi – z przystawkami do wiercenia, przecinania kości i rozwiercania kanałów kostnych (2szt.); sprzęt do koagulacji argonowej; hybrydowe (klamrowo-pierścieniowe) fiksatory zewnętrzne (traumatologiczne) i dystraktory do wydłużania kończyn; komplet urządzeń do nawigacji śródoperacyjnej; pompy infuzyjne (2szt); pulsoksymetr przenośny z ładowarką; inhalator pneumatyczny; aparat RTG z ramieniem G; terminal TV – stacja diagnostyczna na salę operacyjną;

· Oddziału Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ - BLUE RUNNER; aparat EKG; aparat do całodobowego pomiaru ciśnienia (2szt.);

· Oddział Hematologii i Onkologii i Transplantologii Dziecięcej – Zestaw do analizy mikromacierzy DNA z systemem wysoko rozdzielczego skanowania w systemie hybrydyzacji porównawczej genomu (aCGH-analizator); Dygestorium chemicznego dwustanowiskowego z wyciągiem chemicznym oparów; Termocykler gradientowy dwublokowy do łańcuchowej reakcji polimeryzacji PCR – 2 szt.; Zestaw komputerowy i serwery z oprogramowaniem do analizy danych metody MPLA; Mikroskop fluorescencyjny z automatycznym kołem filtrowym; Mikroskop świetlny - 2 szt.; Komputerowy zintegrowany system do pomiar i kontroli parametrów fizycznych; Zestaw pomocniczego sprzętu laboratoryjnego do przygotowania, wykonania i analizy próbek biologicznych do aparatu aCGH; Mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem; Biofotometr; Komora laminarna 120 cm z lampą UV, laminarnym przepływem powietrza, z filtrem Hepa;
Komora Laminarna do PCR z lampą UV, laminarnym przepływem powietrza, z zestawem filtrów dedykowanych do pracy z metodą łańcuchowej reakcji polimeryzacji DNA; Automatyczny zestaw do wykonywania preparatów metafazalnych; 
Aparat do izolacji materiału genetycznego do analiz molekularnych (DNA/RNA) izolacji materiału genetycznego, stacji płynów; Zestaw do sekwencjonowania masowego NGS Next Generation Sequencing; Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do analizy danych uzyskanych w toku analizy aCGH; Oprogramowanie stanowiące „upgrade” do istniejącego w pracowni aparatu GENETIC ANALYZER 3130; Oprogramowanie komputerowe do automatycznej analizy chimeryzmu komórkowego po przeszczepie; System do archiwizacji żeli agarozowych i poliakrylamidowych wraz z oprogramowaniem do analizy; Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do analizy mutacji –analiza danych po sekwencjonowaniu;

· Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej - wymiana wanien do HYDROTERAPII na wannę do galwanoborowiny i wannę do kąpieli solankowych; katedra do biczy szkockich; zakup sprzętu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem BIOFEET BACK; zakup lasera wysokoenergetycznego i aparatu do fali uderzeniowej; 
· Zakładu Diagnostyki Obrazowej - rezonans magnetyczny; nowoczesny ultrasonograf, ultrasonograficznego środka kontrastującego SonoVue; oprogramowania TOMTEC; 
· Oddziału Alergologii Dziecięcej - lampy UVA i UVB; utworzenie sali intensywnego nadzoru alergologicznego; kardiomonitor; inhalator kontrolowany wdechem; 

· Oddziału Neurologii Dziecięcej – holter-EEG dwustanowiskowy; polisomnografia – przystawka do aparatu EEG; elektrody do stymulacji nerwu błędnego, moduł VEP do aparatu;

· Oddziału Patologii Noworodków - inkubator otwarty; inkubatory zamknięte 
(5 szt); pulsoksymetry (12 szt. w tym 2 transportowe); kardiomonitory (4szt.); aparat EKG noworodkowy; pompy infuzyjne 1 strzykawkowe (5 szt.); pompy infuzyjne 2-strzykawkowe (10 szt.); lampa do fototerapii łóżeczkowej; ciepłe gniazdka (2 szt.); neopuff – aparaty do resuscytacji noworodków; inhalatory ultradźwiękowe (6 szt.); oxymetry – aparaty do pomiaru stężenia tlenu w budce tlenowej i inkubatorze (3 szt.); videolaryngoskop; pompy objętościowe (2 szt.); waga laboratoryjna (2 szt.); wózek reanimacyjny;

· Oddziału Patologii Niemowląt - pH – metr; pulsoksymetr (5 szt.); kardiomonitor (1 szt.); pompy infuzyjne 1strzykawkowe (7 szt.); pompy infuzyjne 2 strzykawkowe (7 szt.); inhalator pneumatyczny (5 szt.); wagi elektroniczne niemowlęce (5 szt.); monitor bezdechu (1 szt.); termometr bezdotykowy (1szt.);
· Działu Krwiolecznictwa - zamrażarka do przechowywania osocza; inkubator z mieszalnikiem do przechowywania krwinek płytkowych; lodówko-zamrażarki do przechowywania  próbek krwi (2 szt.); chłodnie na odczynniki (2 szt.); chłodnia na odpady medyczne/pojemniki po transfuzji; fotel do separatora; zgrzewarka 
do drenów; komora do przechowywania komórek krwiotwórczych w ciekłym azocie; komora do programowanego zamrażania w ciekłym azocie z oprzyrządowaniem  komputerowym; stacjonarny zbiornik na ciekły azot wraz z instalacją.

Szacunkowy koszt doposażenia Oddziałów Szpitalnych – 25 000 000,00 zł. brutto.
Planowane jest pozyskanie tej kwoty z Ministerstwa Zdrowia lub z funduszy zewnętrznych w przestrzeni czasowej od 2014 roku do 2020 roku. 

Podsumowanie planowanych inwestycji w latach 2014 – 2016 

1. Inwestycje w infrastrukturę techniczną budynku.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	1
	Dostosowanie budynku Szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonujące działalność leczniczą.

	22 000 000,00

	2
	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

	9 057 000,00

	3
	Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

	500 000,00

	4
	Rozbudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu dostosowania pomieszczeń pod montaż rezonansu magnetycznego.

	1 108 602,00

	5
	Dostosowanie infrastruktury Szpitala do wymogów przeciwpożarowych.

	6 000 000,00

	6
	Przebudowa Pracowni Cytogenetycznej.


	401 466,00

	
	RAZEM
	39 067 068,00


2. Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	1
	Zakup sprzętu środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach konkursu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

	10 759 900,00

	1)
	Rezonansu Magnetycznego
	6 150 000,00

	2)
	Sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Pracowni Cytogenetycznej
	4 609 900,00

	2
	Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. 

	25 000 000,00

	
	RAZEM
	35 759 900,00


3. Całkowita wartość inwestycji.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	1
	Inwestycje w infrastrukturę techniczną budynku.

	39 067 068,00

	2
	Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny.

	35 759 900,00

	
	RAZEM
	74 826 968,00


PAGE  
17

