Inwestycje zrealizowane w 2011 roku

[image: image1.jpg]3
|

<C
o
al
=9
N
a
a
o
>
=
—
<
=
o
~N
(%)








· Inwestycje w infrastrukturę techniczną w 2011 roku

· Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny w 2011 roku

· Podsumowanie zrealizowanych inwestycji w 2011 roku

Inwestycje w infrastrukturę techniczną budynku w 2011 roku
1. Kompleksowy remont Oddziałów Patologii Noworodków i Patologii Niemowląt.

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie w 2011 roku przeprowadził kompleksową przebudowę Oddziałów Patologii Noworodków i Patologii Niemowląt polegającą na wykonaniu robót remontowych i budowlano – instalacyjnych. Całe zadanie było realizowane w dwóch etapach – w pierwszym etapie przeprowadzono przebudowę Oddziału Patologii Niemowląt w drugim – przebudowę Oddziału Patologii Noworodków. Zakres robót w obu oddziałach polegał na:

· robotach rozbiórkowych ścianek działowych i sufitu podwieszanego celem uszczelnienia lub wymiany pionu kanalizacyjnego;
· wymurowaniu fragmentu ścianki lub uzupełnienie sufitu podwieszanego, uprzednio rozebranych;
· rozebraniu okładzin ściennych z płytek glazurowanych w salach chorych, przedsionkach i gabinetach lekarskich;
· uzupełnieniu tynków w miejscach rozbiórki okładzin ściennych;
· dostawie i montażu elementów wykończenia ścian;
· malowaniu sufitów farbami emulsyjnymi;
· malowaniu ścian farbami poliwinylowymi odpornymi na mycie i dezynfekcję;
· dostawie i montażu okien PCV;
· dostawie i montażu drzwi wejściowych ppoż. oraz wewnętrznych płytowych i drzwi przesuwnych;
· wymianie baterii umywalkowych i wannowych;
· wymianie umywalek;
· wymianie misek ustępowych wraz z płuczkami;
· wymianie zaworów na instalacji wodociągowej;
· uszczelnieniu pionów kanalizacyjnych;
· wykonaniu instalacji gazów medycznych;
· wymianie opraw oświetleniowych;
· wymianie wyłączników oświetlenia;
· wymianie gniazd wtykowych na korytarzach na utrudniające otwarcie gniazda przez pacjentów i części gniazd wtykowych w salach chorych.
Koszt zadania inwestycyjnego w Oddziale Patologii Niemowląt to kwota – 75 583,50 zł oraz dodatkowo zamontowano drzwi wejściowe ppoż na kwotę 19 470,90 zł. Natomiast koszt zadania w Oddziale Patologii Noworodków to kwota – 190 190,34 zł oraz dodatkowo koszt 29 480,15 zł. wymiany starych przewodów instalacji wodociągowej wraz z uzupełnieniem uszkodzonej warstwy posadzkowej. Dodatkowo wykonany został projekt i budowa zasilania elektrycznego sali intensywnego nadzoru pielęgniarskiego nad noworodkiem w Oddziale Patologii Noworodków na kwotę 73 800,00zł.

Łączny koszt remontu – 388 524,89 zł.   

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Galeria
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]s e 25 wE & W W U

AT A= §





[image: image4.jpg]1ZBA PRZYJEC

PRZIJECIA PLANOWE

DLA PACJENTOW CZYNNA
1281 PRVEE PN=PT. v s 700-14:30

WEJSCIE
TYLKD




[image: image5.jpg]



2. Przebudowa części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z pomieszczeniami Izby Przyjęć.
Dziecięcy Szpital Kliniczny zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z pomieszczeniami Izby Przyjęć. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności:
1. Branżę architektoniczno – budowlaną w zakresie:

- rozbudowy (powiększenie) sali reanimacyjnej,
- przebudowy wejścia w SOR,
- przebudowy sanitariatu dla niepełnosprawnych,
- wykonania dodatkowego wejścia do budynku,
- przebudowy istniejących pomieszczeń rejestracji na pomieszczenia izby przyjęć,
2. Branżę sanitarną w zakresie:

- dostosowania istniejącego systemu wentylacyjnego do wymogów przepisów i potrzeb,
- wykonania instalacji gazów medycznych z połączeniem do istniejącej sieci,
- przebudowy instalacji c.o. związanej ze zmianami pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych,
- przebudowy istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3. Branżę elektryczną w zakresie:

- zasilania urządzeń technologicznych i gniazd wtykowych dla grupy G2 (sieci IT),
- oświetlenia ogólne, awaryjne i miejscowe,
- zasilania (WLZ) z istniejących UPS,
- połączenia wyrównawcze, uziemienia.


Koszt całego przedsięwzięcia – 1 060 000,00 zł. 

Dodatkowo do wykonania zadania w zakresie przebudowy wymagane było wykonanie projektu technicznego (we wszystkich branżach) na kwotę 55 350,00 zł. Łącznie inwestycja wyniosła 1 115 350,00 zł i została w całości sfinansowana ze środków własnych Szpitala. 

Potrzeba wykonania przedsięwzięcia wynika z planowanego utworzenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym DSK Centrum Urazowego dla Małych Pacjentów z makroregionu środkowo – wschodniej Polski. Centrum Urazowe będzie szansą kompleksowego leczenia Małych Pacjentów z urazami wielonarządowymi oraz stworzy możliwość szybkiego, wieloprofilowego i wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Galeria

[image: image6.jpg]| q!ix i




[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]e




[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]T, MISLIAMS S
\!; —




[image: image13.jpg]\()II(I:

rior to use.
harge battery prig

S—





[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



3. Wymiana grzejników c.o. wraz z zaworami i zaworami podpionowymi oraz wymiana odpowietrzników w pionach.


Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie zrealizował inwestycję w ramach kolejnego etapu termomodernizacji, która polegała na wymianie grzejników c.o. wraz z zaworami i zaworami podpionowymi oraz wymianę odpowietrzników w pionach w całym budynku. Przedsięwzięcie miało na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych Szpitala, który pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Zamontowane nowe grzejniki c.o. są bardziej efektywne, poprzez zwartą konstrukcję i małą pojemność wodny. Ponadto grzejniki te współpracują z zaworami termostatycznymi, co pozwala szybko dostosować się do zmian na zapotrzebowanie ciepła w budynku Szpitala.

Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego wymiany grzejników z żeliwnych, żeberkowych na grzejniki płaskie, płytowe o najwyższym reżimie higienicznym, przyczyniło się do spełniania wymagań szczegółowych, w zakresie fachowym i sanitarnym, dla pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakładach opieki zdrowotnej. Wymagania te określają, że grzejniki zamontowane w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej powinny umożliwiać ich mycie oraz dezynfekcję. Montaż grzejników posiadających płaską i panelową powierzchnię w szczególności przystosowany jest z myślą o ich zastosowaniu w obiektach i pomieszczeniach wymagających zapewnienia najwyższego poziomu wymagań higieniczno-sanitarnych.  

  Całkowity koszt zrealizowanego zadania inwestycyjnego to wartość 2 489 870,96 zł, co stanowi wykorzystanie 99,60% przyznanej dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia. Inwestycja w kwocie – 2 479 662,49 zł została sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast udział Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie w kosztach całkowitych obejmuje kwotę 10 208,47 zł. Ilość zakupionych i zamontowanych nowych grzejników to – 1537 szt.
Galeria

[image: image16.jpg]d/Giratre (




[image: image17.jpg]N

=
=
=
Ol
N
o
[iij





[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]<
4
=g
S o
n <
]
w
=
E





4. Remont nawierzchni podjazdu przy wejściu głównym.
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie zrealizował inwestycję polegająca na wykonaniu prac remontowych nawierzchni podjazdu i wejścia głównego wraz z izolacją stropu rozdzielni elektrycznej znajdującej się pod wejściem głównym. W ramach wykonania prac remontowych zostały przeprowadzone roboty budowlane w zakresie:
1. Podjazdu – rozebranie dotychczasowej nawierzchni, wykonanie podbudowy betonowej grubości 15 cm pod podjazd, wykonanie nawierzchni podjazdu z kostki betonowej grubości 6 cm;
2. Opaski i chodnika – rozebranie opaski budynku z kostki betonowej i chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami, ułożenie obrzeży betonowych i opaski budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowej oraz chodnika z kostki betonowej;
3. Izolacja stropu rozdzieli przy wejściu głównym:
· rozebranie posadzki z płytek lastrykowych i podkładów betonowych, 

· oczyszczenie stropu rozdzielni elektrycznej,  

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej stropu rozdzielni elektrycznej,

· wykonanie warstwy spadkowej grubości 3 cm na stropie rozdzielni z betonu B 15,

· wykonanie izolacji przeciwwodnych z papy termozgrzewalnej,
· ułożenie posadzki z gresu antypoślizgowego, mrozoodpornego;

4. Docieplenia słupów z pionami kanalizacyjnymi pod wejściem głównym – docieplenie płytami styropianowymi i siatkę z włókna szklanego oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej na ocieplonych powierzchniach słupów.
Koszt remontu nawierzchni podjazdu i izolacji stropu rozdzielni przy wejściu głównym to wartość – 30 872,03 zł. Inwestycja zastała sfinansowana ze środków własnych Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

[image: image20.jpg]o .

POKOJ
DEZYNFEKCYJNY



Galeria
5. Remont:
W ramach prac remontowych dodatkowo wykonano:

· Mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję układów termowentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z jednostkami nawiewno-wywiewnymi na długości 3000m2 wraz montażem nawiewników z filtrami H11 w OIT i Sali Wybudzeń oraz wymiana oraz walidacja filtrów HEPA na kwotę - 422 874,00 zł 

· Wymiana opraw oświetleniowych i wyłączników w rozdzielniach oraz oświetlenia zewnętrznego na kwotę - 10 000,00 zł

Remonty zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny w 2011 roku
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie uczestniczył w realizacji dwóch wieloletnich Programów Zdrowotnych, których organizatorem było Ministerstwo Zdrowia:

1. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na Lata 2010-2012 POLKARD” 

Dziecięcy Szpital Kliniczny realizował ten program w zakresie zadania pn.: Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup aparatury do 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera dla ośrodków kardiologii dziecięcej”. W ramach realizacji tego zadania została zakupiona aparatura składająca się z systemu do 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera i pięciu sztuk rejestratorów do zapisywania przeprowadzonych badań, które są użytkowane w Oddziale Kardiologii Dziecięcej. 
Wartość tej aparatury medycznej opiewa na kwotę - 81 981,10 zł. Zakup finansowany był w 85% przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu i w 15% przez Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie.
Galeria
[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



1. Zakup sprzętu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Dziecięcy Szpital Kliniczny uczestniczył w realizacji „Narodowego Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku. W ramach realizacji tego zadania zostały zakupione cztery kardiomonitory, które będą użytkowane w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Wartość czterech kardiomonitorów to kwota – 143 985,60 zł. 
Ponadto w ramach tego programu został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna z przeznaczeniem do Banku Krwi, w którego skład wchodzą:

· Urządzenie do rozmrażania krwi – 1 szt.

· Zgrzewarka przenośna do drenów – 1 szt.

· Łóżko dla dawcy dla separatora komórkowego – 2 szt.

· System komputerowy z drukarką do drukowania etykiet samoprzylepnych z możliwością do przechowywania w ciekłym azocie – 1 szt. 

Wartość powyższego sprzętu to kwota – 97 664,52 zł. Całość zakupu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” została sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia.
Galeria

[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]et #akrptuny  Famach
wletnletntegn fa tat m"x‘

i Narilany progeam Fi Al ey
taneptantaryioe





[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]———

SysTEMS
R et o

S i

5 Y by ey




[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]



2. Zakup czterech stanowisk do intensywnej terapii noworodka.

Dziecięcy Szpital Kliniczny zakupił cztery stanowiska do intensywnej terapii noworodka w związku z koniecznością doposażenia Oddziału Patologii Noworodków w sprzęt niezbędny do zaliczenia oddziału do III poziomu referencyjności. W Oddziale Patologii Noworodków hospitalizowanych jest rocznie 700 do 800 noworodków, które wymagają specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Hospitalizowane noworodki potrzebują wielokierunkowego specjalistycznego postępowania diagnostyczno – leczniczego. 
Najczęściej u pacjentów będących w stanie zagrożenia życia wymagane jest stałe monitorowanie funkcji życiowych i zapewnienie optymalnego środowiska. 
Ponadto ważne jest podawania odpowiednio nawilżonych i podgrzewanych gazów medycznych oraz prowadzenie ciągłego dożylnego leczenia farmakologicznego i żywieniowego, a także stosowanie żywienia dożołądkowego i innych wysokospecjalistycznych procedur. Jedno stanowisko do intensywnej terapii noworodka składa się z:

· Respiratora z opcją noworodkową, który wyposażony jest w zaawansowany tryb wentylacji, z czujnikiem Neo Flow, i z możliwością prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej.

· Inkubatora zamkniętego, wyposażonego w scentralizowany ekran, panel sterujący dostępny z obu stron łóżeczka, z wagą, i z wbudowaną kasetą na klisze rtg.

· Kardiomonitora z opcją monitorowania funkcji życiowych noworodka, z programem detekcji arytmii, oraz nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi.

· Pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, wyposażonej w automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki z możliwością, programowania infuzji w różnych jednostkach, automatyczną likwidacją bolusa okluzyjnego, a także różne poziomy ciśnienia okluzji, i rejestr zdarzeń. 

· Pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej, z automatycznym chwytaniem i rozpoznawaniem strzykawki, z możliwością programowania infuzji w różnych jednostkach, oraz automatyczną likwidacją bolusa okluzyjnego, a także różne poziomy ciśnienia okluzji, rejestr zdarzeń. 

Wartość 1 stanowiska do intensywnej terapii noworodka to koszt - 229 500,00 zł, natomiast koszt zakupu 4 stanowisk do intensywnej terapii noworodka to wartość - 918 000,00 zł.  Szpital na zakup sprzętu i aparatury medycznej otrzymał dotację celową z Ministerstwa Zdrowia.  
Galeria

[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]. A i |
1 , .
.
L
- |
: ‘
4 - »
e
v 4 - . . g ey .o - >
r :
L3 et O ‘ ‘ % “'
Ty

MATERIALY 3
BIUROWE @&




[image: image35.jpg]




Podsumowanie zrealizowanych inwestycji w 2011 roku
1. Inwestycje w infrastrukturę techniczną budynku.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	1
	Kompleksowy remont Oddziałów Patologii Noworodków i Patologii Niemowląt.
	388 524,89

	2
	Przebudowa części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z pomieszczeniami Izby Przyjęć.
	1 115 350,00

	3
	Wymiana grzejników c.o. wraz z zaworami i zaworami podpionowymi oraz wymiana odpowietrzników w pionach.
	2 489 870,96

	4
	Remont nawierzchnia podjazdu przy wejściu głównym.
	30 872,03

	5
	Wykonanie projektu technicznego (we wszystkich branżach) na przebudowę części pomieszczeń Działu Krwiolecznictwa DSK na potrzeby Pracowni Preparatyki Hematopoetycznych Komórek Progeniturowych. 
	47 047,50

	6
	Remont
	432 874,00

	
	RAZEM
	4 504 539,38


2. Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	1
	„Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na Lata 2010-2012 POLKARD” – system do 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera i pięciu sztuk rejestratorów do zapisywania przeprowadzonych badań.
	81 981,10

	2
	„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – 

Kardiomonitor (4szt.), Urządzenie do rozmrażania krwi, Zgrzewarka przenośna do drenów, Łóżko dla dawcy dla separatora komórkowego, System komputerowy z drukarką do drukowania etykiet samoprzylepnych z możliwością do przechowywania w ciekłym azocie.
	241 650,12

	3
	Stanowiska do intensywnej terapii noworodka (4szt.).
	918 000,00

	
	RAZEM
	1 241 631,22


3. Całkowita wartość inwestycji.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	1
	Inwestycje w infrastrukturę techniczną budynku.
	4 504 539,38

	2
	Inwestycje w aparaturę i sprzęt medyczny.
	1 241 631,22

	
	RAZEM
	5 746 170,60


PAGE  
16

